CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Desenvolvimento de Software e Suporte Técnico

Sistema Comercial — Amparar Proteção Veicular

| Projeto | Sistema CRM / Comercial — Amparar Proteção Veicular |
| --- | --- |
| Contratante | Amparar Proteção Veicular — CNPJ: ________________ |
| Contratada | Beyond Bits Tecnologia — CNPJ: ________________ |
| Versão | 1.0 |
| Data | ______ de _______________ de 2026 |
| Classificação | CONFIDENCIAL |

© 2026 Beyond Bits Tecnologia. Todos os direitos reservados.

Preâmbulo

AMPARAR PROTEÇÃO VEICULAR, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, com sede em ________________, doravante denominada CONTRATANTE; e

BEYOND BITS TECNOLOGIA, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, com sede em ________________, doravante denominada CONTRATADA;

têm entre si justo e contratado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Desenvolvimento de Software e Suporte Técnico, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir:

Cláusula 1ª — DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de desenvolvimento de software pela CONTRATADA à CONTRATANTE, consistindo na criação do Sistema Comercial Amparar CRM — plataforma web para gestão do funil de vendas, leads, agendamentos e relatórios gerenciais — conforme especificado no Documento de Requisitos de Software (DRS) versão 1.1, parte integrante deste instrumento.

1.2 O sistema será desenvolvido em três etapas sequenciais, descritas na Cláusula 3ª, com entrega e aceite individuais por etapa.

1.3 Após a entrega final, a CONTRATADA prestará serviços continuados de suporte técnico e infraestrutura conforme as condições da Cláusula 5ª.

Cláusula 2ª — DO PRAZO

2.1 O desenvolvimento total terá prazo estimado de 7 (sete) semanas, contadas a partir da confirmação do pagamento da Etapa 1, conforme o cronograma abaixo:

| Etapa | Escopo | Prazo estimado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Base e autenticação | 2 semanas após assinatura |
| 2 | Funil e operação | 2 semanas após aceite Etapa 1 |
| 3 | Fechamento e deploy | 3 semanas após aceite Etapa 2 |

2.2 Os prazos poderão ser ajustados mediante acordo formal entre as partes, desde que a CONTRATANTE forneça os retornos e validações necessários em até 5 (cinco) dias úteis após cada entrega.

2.3 Atrasos causados pela CONTRATANTE não serão computados no prazo da CONTRATADA.

Cláusula 3ª — DO ESCOPO E ENTREGAS

3.1 O desenvolvimento compreende exclusivamente as funcionalidades descritas no DRS v1.1, organizadas nas seguintes etapas:

Etapa 1 — Base e autenticação: sistema de login, perfis de acesso (Especialista, Supervisor e Gerente), banco de dados Supabase com Row Level Security (RLS), dashboard e estrutura de navegação.

Etapa 2 — Funil e operação: Kanban com 6 etapas, cadastro de leads, registro de ligações com contador de tentativas, agendamentos com agenda compartilhada e módulo de visita com campos condicionais.

Etapa 3 — Fechamento e entrega: módulo de venda, carteira de associados, recomendações, relatórios gerenciais, histórico de ligações, módulo de currículos, configurações, log de auditoria completo e deploy em produção.

3.2 Funcionalidades não descritas no DRS v1.1 são consideradas fora do escopo e deverão ser objeto de proposta adicional.

3.3 O aceite de cada etapa será formalizado pela CONTRATANTE por escrito em até 5 (cinco) dias úteis. Decorrido esse prazo sem manifestação, a etapa será considerada aceita tacitamente.

Cláusula 4ª — DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 O valor total pelos serviços de desenvolvimento é de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pago em 3 parcelas vinculadas ao aceite de cada etapa:

| Etapa | Evento de pagamento | Valor |
| --- | --- | --- |
| 1 | Na assinatura deste contrato | R$ 2.700,00 |
| 2 | No aceite formal da Etapa 2 | R$ 2.700,00 |
| 3 | No aceite formal da Etapa 3 — entrega final | R$ 2.600,00 |
|  | TOTAL | R$ 8.000,00 |

4.2 Os pagamentos serão realizados por transferência bancária (PIX ou TED) em até 3 (três) dias úteis após o evento de pagamento correspondente.

4.3 O atraso no pagamento sujeitará a CONTRATANTE a multa de 2% sobre o valor em atraso, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, pro rata die.

4.4 A CONTRATADA poderá suspender o desenvolvimento em caso de inadimplência superior a 10 (dez) dias corridos.

Cláusula 5ª — DO PLANO DE SUPORTE MENSAL

5.1 Após a entrega e aceite da Etapa 3, a CONTRATANTE contratará o Plano de Suporte Mensal pelo valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por mês, com contrato mínimo de 3 (três) meses.

5.2 O plano mensal inclui:

- Hospedagem e infraestrutura em nuvem (Supabase Pro + Vercel);

- Suporte a dúvidas de uso via WhatsApp ou e-mail, em dias úteis, com resposta em até 24 horas;

- Correção de bugs e erros de funcionamento decorrentes do desenvolvimento original;

- Monitoramento e atualizações de segurança dos serviços de infraestrutura.

5.3 Não estão incluídos no plano: desenvolvimento de novas funcionalidades, integrações com sistemas externos, migração de dados ou treinamentos presenciais.

5.4 O plano será faturado mensalmente com vencimento todo dia 10 do mês, por PIX ou boleto bancário.

5.5 Após o período mínimo de 3 meses, qualquer das partes poderá cancelar com aviso prévio de 30 (trinta) dias corridos, por escrito.

5.6 O sistema ficará inativo em caso de inadimplência superior a 15 (quinze) dias corridos, sendo reativado após quitação dos valores em aberto.

5.7 O valor do plano poderá ser reajustado anualmente com base na variação do dólar comercial (PTAX/Banco Central), com notificação de 30 dias de antecedência.

Cláusula 6ª — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 São obrigações da CONTRATADA:

- Executar os serviços com qualidade técnica e dentro dos prazos acordados;

- Manter a CONTRATANTE informada sobre o progresso do desenvolvimento;

- Adotar boas práticas de segurança no desenvolvimento e na infraestrutura;

- Manter confidencialidade sobre todos os dados da CONTRATANTE;

- Corrigir, sem custo adicional, erros causados pelo desenvolvimento durante a vigência do plano mensal.

Cláusula 7ª — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 São obrigações da CONTRATANTE:

- Efetuar os pagamentos nas datas e condições acordadas;

- Fornecer em até 5 (cinco) dias úteis as informações, acessos e validações necessários;

- Designar um responsável interno para acompanhamento do projeto;

- Realizar os testes de homologação de cada etapa dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis;

- Não utilizar o sistema para finalidades ilegais ou contrárias à legislação vigente.

Cláusula 8ª — DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

8.1 O código-fonte, a arquitetura e os demais elementos técnicos são de propriedade intelectual da CONTRATADA.

8.2 A CONTRATANTE recebe, com o pagamento integral do desenvolvimento, licença de uso exclusiva, irrevogável e por prazo indeterminado do sistema para operação interna de suas atividades.

8.3 A CONTRATANTE não poderá revender, sublicenciar ou disponibilizar o sistema a terceiros sem autorização escrita da CONTRATADA.

8.4 Os dados inseridos pela CONTRATANTE são de sua exclusiva propriedade. A CONTRATADA compromete-se a disponibilizar exportação completa dos dados em caso de encerramento do contrato.

Cláusula 9ª — DA CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

9.1 Ambas as partes comprometem-se a manter sigilo absoluto sobre todas as informações confidenciais trocadas em decorrência deste contrato.

9.2 A CONTRATADA declara que o sistema será desenvolvido em conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018), adotando medidas técnicas adequadas à proteção dos dados pessoais.

9.3 A CONTRATADA implementará controles de acesso que garantem que cada usuário acesse apenas os dados pertinentes ao seu perfil (RLS — Row Level Security).

9.4 A obrigação de confidencialidade subsistirá por 5 (cinco) anos após o encerramento deste contrato.

Cláusula 10ª — DAS LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE

10.1 A CONTRATADA não se responsabiliza por perdas decorrentes de: uso indevido do sistema; falhas em serviços de terceiros (provedores de nuvem); ou casos fortuitos e de força maior.

10.2 A responsabilidade total da CONTRATADA fica limitada ao valor total pago nos últimos 12 (doze) meses.

10.3 A CONTRATANTE é responsável por manter senhas e credenciais de acesso em sigilo.

Cláusula 11ª — DA RESCISÃO

11.1 Este contrato poderá ser rescindido por acordo mútuo, por inadimplência após notificação e prazo de 10 dias para regularização, ou por descumprimento das obrigações estabelecidas.

11.2 Em caso de rescisão por iniciativa da CONTRATANTE após o início de uma etapa, serão devidos os valores proporcionais ao trabalho realizado.

11.3 Em caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, serão devolvidos os valores pagos referentes a etapas não entregues e aceitas.

Cláusula 12ª — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 Este contrato representa o acordo completo entre as partes e substitui quaisquer entendimentos anteriores sobre o objeto aqui descrito.

12.2 Qualquer alteração deverá ser formalizada por aditivo escrito, assinado por ambas as partes.

12.3 O DRS v1.1 e a Proposta Comercial v1.0 fazem parte integrante deste contrato como Anexos I e II, respectivamente.

Cláusula 13ª — DO FORO

13.1 As partes elegem o Foro da Comarca de ________________ para dirimir quaisquer litígios, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

________________, ______ de _______________ de 2026.

| Amparar Proteção Veicular CONTRATANTE — Representante Legal CPF/CNPJ: ___________________________ |  | Beyond Bits Tecnologia CONTRATADA — Representante Legal CPF/CNPJ: ___________________________ |
| --- | --- | --- |
| Testemunha 1 Nome: ____________________________ CPF: _____________________________ |  | Testemunha 2 Nome: ____________________________ CPF: _____________________________ |

Histórico de versões

| Versão | Data | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 29/03/2026 | Versão inicial. | Beyond Bits |

Beyond Bits Tecnologia  |  www.beyond.dev.br