PROPOSTA COMERCIAL

Sistema Comercial — Amparar Proteção Veicular

| Projeto | Sistema CRM / Comercial — Amparar Proteção Veicular |
| --- | --- |
| Cliente | Amparar Proteção Veicular |
| Fornecedor | Beyond Bits Tecnologia |
| Versão | 1.0 |
| Data | 14 de abril de 2026 |
| Validade | 30 dias a partir da data de emissão |

© 2026 Beyond Bits Tecnologia. Todos os direitos reservados.

1. Contexto

A Amparar Proteção Veicular identificou a necessidade de um sistema próprio para gestão do seu processo comercial. O sistema atual, baseado em planilhas e controles manuais, limita a visibilidade do funil de vendas, dificulta o acompanhamento de leads e não oferece relatórios consolidados para a gestão.

A Beyond Bits Tecnologia foi convidada a desenvolver uma solução sob medida, construída a partir das necessidades reais da equipe da Amparar, já documentadas e validadas no Documento de Requisitos de Software (DRS) versão 1.1.

2. O que será entregue

O sistema — denominado Amparar CRM — é uma plataforma web acessível por navegador, sem necessidade de instalação, que inclui:

- Funil de vendas Kanban com 6 etapas: Lead, Ligação, Agendamento, Visita, Venda e Carteira

- Cadastro completo de leads com fonte, captador, observações e histórico

- Registro de ligações com contador de tentativas e bloqueio de remarketing antes de 30 tentativas

- Módulo de agendamentos integrado à agenda compartilhada com notificação ao gestor

- Etapa de visita com campos condicionais (Delay, C2, Não Fechou, Venda)

- Módulo de venda com registro de valores e cadastro de até 3 recomendações

- Carteira de associados com gestão pós-venda

- Dashboard com Número Mágico, KPIs e feed de atividades

- Agenda semanal compartilhada com iniciais dos especialistas

- Histórico de ligações com filtros por tipo e período

- Relatórios de conversão por etapa e aniversariantes da carteira

- Módulo de currículos para processo seletivo

- Configurações: usuários, filiais, tags e log de auditoria completo

- Controle de acesso por perfil: Especialista, Supervisor e Gerente

- Login seguro com autenticação e controle de sessão

3. Etapas de desenvolvimento e pagamento

O projeto será executado em 3 etapas, com entrega e pagamento vinculados ao aceite de cada uma.

| Etapa | Escopo | Prazo | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Base e autenticação: login, perfis de acesso, banco Supabase com RLS, dashboard e navegação. | ~2 semanas | R$ 2.700 |
| 2 | Funil e operação: Kanban 6 etapas, leads, ligações, agendamentos e visita com campos condicionais. | ~2 semanas | R$ 2.700 |
| 3 | Fechamento e entrega: venda, carteira, relatórios, histórico, currículos, configurações e deploy. | ~3 semanas | R$ 2.600 |
|  | TOTAL DO DESENVOLVIMENTO | ~7 semanas | R$ 8.000 |

4. Plano de suporte mensal

Após a entrega do sistema, a Amparar entra na Fase de Ajuste de Rota (primeiros 90 dias). O suporte neste período está focado exclusivamente no Refinamento de Rota: ajustes finos em funcionalidades já entregues para garantir a aderência ao processo desenhado.

| O que está incluso na Fase de Ajuste de Rota (Meses 1–3) | Valor |
| --- | --- |
| Infraestrutura em nuvem (Supabase Pro + Vercel) — incluso | incluso |
| Correção de bugs, ajustes de interface (UX) e calibração de parâmetros — incluso | incluso |
| Suporte ao usuário final e dúvidas de uso (WhatsApp / e-mail, dias úteis) — incluso | incluso |
| Monitoramento, atualizações de segurança e Protocolo de Mudança (Solicitações de Melhoria) — incluso | incluso |
| MENSALIDADE — Fase de Ajuste de Rota (contrato mínimo de 3 meses) | R$ 400/mês |

O contrato de suporte tem vigência mínima de 3 meses (R$ 1.200). Após esse período, renova automaticamente mês a mês com aviso de cancelamento de 30 dias.

O que NÃO está incluso nesta fase: Novas funcionalidades, integrações com softwares terceiros não mapeados no escopo inicial ou mudanças estruturais no modelo de negócio.

Protocolo de Mudança: Qualquer solicitação que altere a arquitetura original será registrada como “Solicitação de Melhoria” e encaminhada ao cronograma de Evolução que se inicia no Mês 4.

5. Suporte Evolutivo — Sustentabilidade e Expansão (a partir do Mês 4)

Após o 3º mês de implantação, a relação evolui para a fase de Sustentabilidade e Expansão. O objetivo é garantir que a solução cresça conforme os resultados aparecem — sem a burocracia de novos orçamentos para cada pequena demanda.

Modelo de Suporte Evolutivo (Retainer) — Banco de Horas de Melhoria:

| Benefício | Descrição |
| --- | --- |
| Franquia de Horas Mensais | Pacote de horas mensais destinadas a novas implementações, relatórios customizados ou novos fluxos. Custo por hora reduzido em relação a chamados avulsos. |
| Reunião Success Review | Uma conversa mensal de 30 minutos para analisar indicadores e definir as prioridades do próximo mês — consultoria estratégica inclusa. |
| Vigência e Vigência Estratégica | Contrato recorrente com renovação automática. Ao manter o contrato, a Amparar retém o know-how acumulado sobre o seu negócio, evitando o custo de aprendizado de um novo fornecedor. |

6. O que não está incluído

- Desenvolvimento de novas funcionalidades após a entrega

- Integrações com sistemas externos (ERP, WhatsApp Business, etc.)

- Migração de dados de sistemas ou planilhas legadas

- Treinamento presencial da equipe

- Aplicativo mobile (iOS / Android)

7. Resumo do investimento

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Desenvolvimento — Etapa 1 (pago na assinatura) | R$ 2.700 |
| Desenvolvimento — Etapa 2 (pago na entrega homologada) | R$ 2.700 |
| Desenvolvimento — Etapa 3 (pago na entrega final) | R$ 2.600 |
| Suporte mensal (a partir da entrega, mínimo 3 meses) | R$ 400/mês |
| INVESTIMENTO TOTAL EM 24 MESES | R$ 17.600 |

8. Roadmap: O Mês 3 não é o fim — é o ponto de partida

Veja como a parceria evolui ao longo do tempo:

| Período | Fase | Foco principal |
| --- | --- | --- |
| Meses 1–3 | Estabilização e Sucesso do Escopo Base | Refinamento de Rota: bugs, UX, calibração e aderência ao processo desenhado. |
| Mês 4 em diante | Escalonamento e Novas Fronteiras | Automações avançadas, integrações, dashboards de BI, IA e novas funcionalidades via Suporte Evolutivo (Retainer). |

9. Aceite da proposta

Para dar início ao projeto, basta assinar o contrato de prestação de serviços e realizar o pagamento da Etapa 1 (R$ 2.700). O desenvolvimento terá início em até 5 dias úteis após a confirmação do pagamento.

Esta proposta é válida por 30 dias a partir da data de emissão.